御田清庭交通标志设施及地下车库环氧树脂地面、车道止滑坡道专项工程

招标编号： 景腾201612001

招 标 文 件

招 标 人：杭州景腾房地产开发有限公司

日    期：二○一六年十二月

# 一、  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名 称：杭州景腾房地产开发有限公司 地 址：杭州市教工路1号 联系人：陈立军 电 话：0571-88271113 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 御田清庭交通标志设施及地下车库环氧树脂地面、车道止滑坡道专项工程 |
| 1.1.3 | 建设地点 | 杭州市拱墅区半山田园板块，西临虎山景区，北靠青城路，南至依山路。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有 |
| 1.2.2 | 出资比例 | / |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 御田清庭项目车位划线、地下室车位、车行道、止滑坡道及项目交通指示牌制作安装 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 工期20日历天（施工单位必须在2017年 3 月 1 日前进场具体时间按项目要求） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家施工验收规范合格标准行业产品质量合格标准并确保通过公安交通部门验收。 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件、能力和信誉 | 资格要求：具有类似建筑项目交通设施施工业绩的独立法人公司。 财务要求：财务状况良好。 信誉要求：信誉良好。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | 不集中组织，由投标人自行踏勘。 联系人：楼欢荣 联系电话：0571-87221059 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.6.2 | 投标人提出问题的截止时间 | / |
| 1.6.3 | 招标人书面澄清的时间 | / |
| 1.7 | 分包 | 不允许 |
| 1.8 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 施工图纸、澄清函（或补充文件）等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | / |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2017年 月 日 时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 24小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 24小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 询标记录、承诺书等。 |
| 3.2.3 | 中标原则 | 合理低价中标 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | /元 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面、投标函应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。凡招标文件要求需盖章或签字的地方投标人均盖章或签字。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 正本壹份，副本 贰 份。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人的地址：教工路1号 招标人名称：杭州景腾房地产开发有限公司 工程名称：御田清庭交通标志设施及地下车库环氧树脂地面、车道止滑坡道专项工程 在××年××月××日××时××分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 教工路1号（开标及评标由招标人另行组织） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2017年 月 日 10 时00分 开标地点：教工路1号 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 3 人及以上单数。 |
| 8.1 | 履约保证金 | 履约保证金10% |

如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

二、投标须知

1、本工程要求投标人资格要求详见前附表。

2、为保证招标工作的严肃性和有序性，投标人应在递交投标文件截止日期前提交一笔不少于本须知前附表3.5.1项所规定数额的投标保证金/元，并作为其投标的一部分。在开标现场必须递交投标保证金以现金的方式提交，投标人不按要求提交保证金的，该投标文件就将被拒绝。（本次招标不提交）

2.1有下列情况者投标保证金不予退还：

①投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

②投标截止日期后坚持要求对投标文件做实质性修改的；

③接到中标通知书后拒绝签订合同；

④中标人未能在招标文件规定的时间内向招标人提交履约担保；

⑤投标人无故放弃中标的。

2.2未中标人的投标保证金在招标人定标后当场退还，中标候选人的投标保证金在招标人确定中标人后，在合同签订后转为履约保证金，履约保证金在该项目验收合格后七天内一次性无息退还。

3、招标人将按前附表1.5.1项所述时间组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘或投标人自行安排时间到工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

三、招标要求

1、本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的形式，施工期间如遇国家政策性调价，市场材料价格发生变化等，本工程均不予调整。

2、本交通设施按综合单价报价，实行总价包干（防滑坡道及彩色地坪工程量除外，防滑坡道及彩色地坪按综合单价乘以现场实际工程量按实结算，其余标识标牌交通设施等均实行总价包干），综合单价应包括配套费、管理费、利润、税金、人工费、竣工资料费等一切费用，由各投标人根据图纸及清单报价，总价包干（坡道及地坪工程量除外）。

3、交通设施工作内容包括样品封样、现场临时设施准备、场地清理、地面及墙面交通标志油漆标志牌和其他交通标志的采购、安装、维护，并通过相关部门的验收。

中标人须按建设单位提供的施工图或联系单内容、规格参数及设计要求，提供详细的交通设施施工图、现场施工组织及相关规格参数。当施工中情况有局部变化，或设计施工方案有改变时，中标人有义务配合建设单位进一步完善相关工作，保证施工任务的顺利完成。

4、本工程由中标人实行总承包，不得转包，一旦发现转包者，招标人有权终止承包合同，并向施工单位索赔中标造价1%的违约金。

5、中标人在投标文件中明确的项目负责人必须到位，不能更换，同时，项目负责人必须在施工现场到岗、到位，并列入考核内容。

6、工期要求：本工程工期要求为20日历天，工期延误按合同条款执行。

7、工程质量标准：

（1）本工程所采用材料必须达到国家标准，工程质量与材料质量要与原施工场地的质量一致，中标人必须对所有自行采购的材料质量全面负责，确保招标人规定的品质，不得以次充好，如使用伪劣假冒产品须拆除重做，由此引起的后果由中标人负责，并每发现一次扣除违约金1万元。

（2）本工程竣工验收结论报告由招标人、中标人、交通主管部门共同参与验收，中标人必须确保通过交通主管部门的验收。如不能通过交通主管部门验收，招标人有权拒付工程款。

（3）质量保证

1、卖方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

2、卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

3、卖方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4、卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

5、产品的质量保证期为自设备通过最终验收之日起24个月。在产品质量保证期之内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

（4）质保期间服务要求：

设施在使用中出现质量问题（非人为破坏因素），中标人从接到用户信息后，须在24小时内派人给予维修。如24小时内无法响应或不履行维修服务，招标人有权安排其他单位维修，费用从质量保证金中扣除。

8、安全文明施工要求

（1）承包人必须严格遵守安全、文明施工的操作规程，完善相关措施，做好自身的保险等工作。

（2）本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、等发生的问题和费用均由施工单位负责解决并承担，相关费用纳入投标报价。

9、投标文件要求：

（1）投标文件应包括下列内容：

a.投标函；

b.投标报价；

c.法定代表人资格证明书或授权委托书；

d. 近三年在杭州或省内业绩证明材料；

e. 施工组织设计或施工方案（包括工期、质量等级的承诺书、投标保证金凭证复印件应加盖单位公章）；

f. 投标承诺书；

g. 材料等合格证明材料；

投标文件一式叁份，正本一份副本二份。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件右上角须清楚注明“正本”或“副本”。

（2）投标密封袋采用信封。投标密封袋的封口处应加盖法定代表人印章及法定单位公章。

（3）投标人按前附表第4.1.2项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件密封送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当向投标人出具表明签收人和签收时间的凭证，并妥善保存投标文件。在开标前，任何单位和个人均不得开启投标文件。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件，招标人应当拒收。

（4）投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的，招标人将重新组织招标。

（5）投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

a．逾期送达的或者未送达指定地点的；

b．未按招标文件要求密封的。

（6）投标文件有下列情况作无效标书处理。

a．数据书写不清、难以辨认，或涂改后未盖单位公章；

b．未按招标文件要求做出承诺的；

c．投标承诺书未盖公章或法定代表人未盖印章或签字的；

d．投标文件未按要求填写及密封的；

e．投标人提交的投标文件资料不齐全或没有使用招标文件所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）；

f．修改招标工程量清单的；

g．投标文件附有招标人不能接受的条件（不能满足招标文件要求的工程验收、施工工期、保修期等要求；）；

h．不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。

10、开标：

（1）本招标工程招标人按照本须知前附表第5.1项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议。

（2）各投标人的法定代表人或委托代理人应当参加开标。参加开标人员应随带并现场提供身份证件原件、委托人需提供法定代表人授权委托书原件。

11、其它要求：

（1）本工程临时用水、用电，其水源和电源的接头，均由施工单位完成（包括接水、电手续等费用），并由施工单位自行落实并承担相关费用；施工现场建设单位不提供任何临设和加工场地，实际施工过程中如需租赁等均由施工单位自行完成并承担费用。上述事宜产生费用均由施工单位承担并考虑在投标风险内。施工用水、电费，总包管理、配合费请投标单位在报价中一并考虑，该费用为包干价，由中标人自行与总包方协商并支付，无论实际费用为多少，招标人均不再进行补偿和增加。

（2）招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面建设工程施工合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其它协议。

（3）施工单位必须做好与有关单位、配套单位及有关部门的配合协调工作。

四、评标方法

（1）评标由依法组建的评标委员会进行，评标委员会人数为3 人及以上单数。

（2）评标委员会对投标单位资信和投标文件等进行符合性审查，审查通过后投标报价最低方案投标单位为第一候选中标人，次低者为第二候选中标人。

五、工程款支付及结算

（1）收到履约保证金后一周内支付合同价的10%，工程完工且验收合格后支付至总工程款的85%，工程结算审定后，支付至总工程款的95%，余下5%工程款转为工程质量保证金，待质保期满（贰年）后无息结清。

（2）工程结算应在所有竣工资料递交招标人后，符合要求的予以竣工结算。

六、招标项目的技术及质量要求

（一）标志技术规范：

1．符合国家GB5768.3-2009标准。

2．具有耐腐蚀、反光好、寿命长等优点。

3．标志的形态、图案、尺寸、颜色、设置，适用等级应符合GB 5768.3-2009的有关规定。要求标志表面的反光膜的性能就符合GB/T 18833-2002的规定。

4．标志的标志面板应符合JT/T 279-2004的有关规定。

5．版面字体采用电脑刻字技术，文字和图案不可拼接，标志版面颜色应符合GB5768.3-2009规定。指路标志板面内容由招标人确认后制作。

（二）质量要求

1、本工程的工程质量应符合招标文件有关要求，并应达到和符合国家工程质量验收标准合格以上要求，乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工。如工程质量达不到合格，乙方无条件返工直至达到合格并通过交通主管部门验收为止，且必须承担因此造成的工期延误和返工等在内的一切损失。

七、合同条款及格式

使用建设部、国家工商行政管理局

1999年12月24日建建[1999]313号文印发的

《建设工程施工合同(示范文本)》

协 议 书

发包人（全称）：  杭州景腾房地产开发有限公司

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经发包人和承包人就工程施工事项协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：御田清庭交通标志设施及地下车库环氧树脂地面、车道止滑坡道专项工程

工程地点：杭州市拱墅区田园板块

工程内容：工程施工图中所包括的一切内容。

二、工程承包范围

承包范围：工程施工图中所包括的一切内容。

三、合同工期

合同工期总日历天数20天

四、质量标准

工程质量标准：达到现行国家验收标准的合格等级.

五、合同价款

金额：（大写）人民币       元整（承包人提供当地税务部门认可的工程增值税普通发票）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、招标文件及其补充文件

２、本合同协议书

３、中标通知书

４、投标书及其附件

５、本合同专用条款

６、本合同通用条款

７、标准、规范及有关技术文件

８、图纸

9、询标纪要

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2016年    月    日

合同订立地点：杭州市教工路一号

本合同双方约定    本合同自双方当事人签字并盖章后生效。

发包人：（公章）　　                 承包人：（公章）

住所：　　                          住所：

法定代表人　　                      法定代表人

或委托代理人：　　                  或委托代理人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

邮政编码：                          邮政编码：

## 专 用 条 款

### 词语定义及合同文件

1.1合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序: （1）本合同协议书；（2）发包人承包人有关工程的洽商、工程变更等书面协议或文件；（3）本合同专用条款；（4）本合同通用条款；（5）中标通知书；（6）招标文件、补充文件及询标纪要；（7）投标文件及其附件；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸；（10）工程报价书

1.2、语言文字和适用法律、标准及规范

1.2．1本合同除使用汉语外，还使用 无 语言文字。

1.2．2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规: 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》及《建设工程质量管理条例》。

1.2．3适用标准、规范

适用标准、规范的名称: 现行的国家、地方和行业质量标准、规范。

### 二、双方一般权利和义务

2.1发包人工作

2.1.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：  已具备。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工电源接至施工场地附近，场内接电、安装电表由承包人自行承担；发包人提供施工场地附近用水水源接入点，取水费用和场内接水、安装水表由承包人自行承担。电讯线路由承包人自行解决，需要时发包人可协助承包人与电信部门联系，费用全部由承包人承担。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:  本工程施工场地现场周围道路畅通，但承包人应遵守当地交通部门的相关规定。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间： 需要时，由双方协同办理。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:  已具备。

(6)水准点与坐标控制点交验要求：在工程开工前,发包人将通过工程师提供基准点，双方代表应做好现场的交验工作并签字确认。移交后，承包人应予以良好保护，完工后将水准点完好地交还给发包人。

2.2．承包人工作

2.2.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:

- 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 在发包人、监理或设计单位向承包人发出施工细化设计要求后5日内提供相应设计文件，经设计单位审核同意后实施，不得影响工程进度。

- 应提供计划、报表的名称及完成时间:在合同签署后5天内承包人向发包人提供进度计划。

- 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 承包人应加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括发包人及监理单位的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。承包人必须注意保护工地邻近建筑物和附近居民及企业的安全，防止因施工措施不当使附近居民及企业的人员财产遭受损失，否则承包人负全责。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照衢州或省内州市建委颁布的施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌，提醒进入施工现场人员的注意。以上内容发生的费用和责任全部由承包人承担。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:/。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 由承包人自行解决，费用已包含在总价中。

（6）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担: 在工程竣工并正式交付发包人以前，成品保护（包括甲供材料及发包人采购安放在现场的办公家具等）均由承包人负责，费用由承包人承担。

（7）施工现场清洁卫生的要求：本工程为市标化工地，承包人应做好相关地点的环境、治安、保卫、消防、安全和文明施工达标工作。要求施工场地做到“工完、料净、场地清”，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

（8）在施工过程中，由承包人负责与周边厂房、社区村委、居民的协调及负责办理所有的施工程序及过程中应得到政府相关职能部门许可的手续，由此引起的任何工期与费用索赔将不获得批准，如有违规承包人应承担相应违约责任。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

a. 工程竣工时承包人应向发包人提交竣工申请报告,工程竣工报告经总监理工程师签署意见，由发包人组织设计、施工、使用单位、监理和杭州市交警支队进行验收, 验收时间不作工期累计。工程验收合格,则承包人提交竣工报告的当天即为竣工日期,如验收不合格返工,则返工日期将作为工期累计。经过验收合格的工程,承包人有责任保护、管理至全部工程交付使用为止。

b、本合同签订之日起7日内，承包人必须提交给发包人合同总价的10%作为履约保证金。如合同签订之日起7日内承包人未提交符合上述要求的履约保证金，发包人有权取消承包人的中标资格，并有权单方解除合同。

### 三、施工组织设计和工期

### 3.1进度计划

3.1.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：应提供计划,报表的名称及完成时间,总体施工计划工程开工前七天.工程师确认的时间：收到有关文本后七天。

3.2工期延误

3.2.1双方约定工期顺延的其他情况: 承包人原则上不应提出延长工期的申请，特殊情况下，承包人要求延长工期的应经工程师批准。

3.2.2工程延期的审批

a.必须是非承包人自身的原因造成的工期延误,工程师才可以考虑是否受理承包人的延期申请；

b.若只是局部工程受到影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；

c.延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，工程师也不考虑延长工程总工期。

### 四、质量与验收

4.1符合（工程施工质量验收规范）合格标准。

4.2中间验收：

双方约定中间验收部位：按有关规定。

### 五、安全施工

承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及杭州或浙江省安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防止承包人的雇员、发包人和工程师的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人负责。

### 六、合同价款与支付

6.1．合同价款

本工程防滑坡道及彩色地坪采用固定综合单价，【包含合同履行期间物价变动，定额、标准及规范调整，必要的技术措施费；材料（另行约定的除外）、人工、机械价格的上涨；在工程施工中应能预计的其他费用】数量按实结算，其他项目包干（如达不到验收要求需增加的费用由乙方承担）。

6.2工程款支付。

双方约定的工程款支付的方式和时间：

6.2.1收到施工方履约保证金后一周内支付合同价的10%，工程竣工经杭州市交警支队验收合格支付至合同价的85%，经甲方结算审计完成后支付至实际工程总价的95%，余5％作为工程质量保修金，待质保期满（贰年）后无息结清。

6.2.2贰年保修期满后扣除相应的扣款（由于承包人维修不及时而发包人自行维修的费用）后支付余下的5%质保金，不计息。

6.2.3保修期为项目整体交房之日起贰年。

### 七、材料设备供应

7．1承包人采购材料设备的约定：

7.1.1、在采购前提前5 天向发包人提供材料采购计划、材料资料和生产厂商资料，根据施工图、招标文件及招标答疑纪要提供相应的合格样品，并经监理和发包人书面签证予以认可后严格按照投标书中明确的品牌、规格、质量等级等要求进行采购。材料必须经监理和发包人验收后方能用于本工程，且必须符合施工图纸设计要求及国家有关标准。（未按要求提供而引起的相应损失由承包人承担）。

7.1.2、承包人自行报价的材料设备，承包人必须确保符合设计要求、国家技术标准技术规范、投标承诺，且均有质检部门的质量保证书，并满足相关主管部门的检查和竣工验收要求；否则，发包人将有权要求更换或拆除返工，直至合格为止，由此引起的损失由承包人承担，此类问题每发生一次罚款10000-20000 元。所有材料设备均应经相关部门认可，否则发包人有权退回，且不承担退回及返工所发生的任何费用。

### 八、竣工验收

8.1承包人提供竣工图的约定：承包人应在合同规定的工程竣工后免费向工程师提交贰套符合现场实际的且满足杭州市城建综合验收备案的全套竣工图纸和竣工资料（包括相片），费用由承包人承担。

8．2 工程竣工后至交付前，对查出的质量缺陷，承包人应无条件整改合格，否则引起的费用由承包人承担。

九、违约、索赔和争议

9.1．违约

9.1.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下，

1、如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经甲方代表确认后，乙方有理由延期完成工程或部分工程，甲方应同乙方协商决定延长竣工时间的期限。

（1）额外的或附加的工程数量。

（2）由甲方原因造成的延误、障碍、停止。

（3）不可抗力。

（4）可能会出现的，不是乙方的过失或违约造成的。

2、非上述原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费。赔偿费支付办法按合同工期每推延一天赔偿合同价格的 1‰ ，限额为 5万元 。

如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权要求承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损失，且扣除全部工期履约保证金，同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经审价机构审核后从承包人合同价款中扣除。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任: 按询标纪要及通用条款执行。

双方约定的承包人其他违约责任: 不定期进行安全文明施工检查，施工单位应及时整改，被一次警告后不作处罚，限期整改，被二次警告后扣除10%的履约保证金，另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或建设主管部门检查后通报，每次扣除承包人提交的履约保证金20%。

当工地发生治安纠纷等事故，承包人应向发包人支付违约金1000元/人次。

现场一旦发生承包人不服从发包人在质量、进度、安全、文明、工程验收过程等工作方面的科学管理，发包人有权要求其进行整改，直至其整改符合相关施工规范要求。如承包人在整改后仍不能达到相关施工规范要求的，发包人将对承包人处以500-1000元/次的罚款，直至整改到位为止。

承包人承诺的项目部技术经济管理人员必须全部按投标承诺名单及时到位，项目经理月到位率不足50%的，发包人有权中止合同，没收全部履约保证金，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失；项目经理月到位率达不到80%的，或者投标承诺的项目班子管理人员擅自更换的，每人次扣除人员设备履约保证金的10%；项目班子管理人员（除项目经理外）月到位率达不到100%的，每人次扣除人员设备履约保证金的1% 。招标人将根据承包人的投标书中所述的人员、机械设备进行考核，如发生违约行为，将酌情扣罚该项保证金。

项目班子主要成员必须严格按照施工投标文件执行，未经发包人同意不得更换。未经发包人同意更换项目经理的，则发包人有权终止合同，并没收全部人员及设备到位率履约保证金；经发包人同意更换项目经理的，发包人有权要求承包人向发包人支付违约金1万元。未经发包人同意不得更换技术负责人、施工负责人和施工员，否则承包人应向发包人支付每人次5000元的违约金，经发包人同意更换技术负责人、施工负责人和施工员的，发包人有权要求承包人向发包人支付5000元每人次的违约金。项目经理及技术负责人每次现场例会必须到场，否则每缺席一次，承包人应向发包人支付违约金500元。项目经理在招标项目工程现场的时间每月必须保证在 24 天以上，否则每缺勤一天，承包人应向发包人支付违约金500元。技术负责人及施工负责人在现场的时间每月必须保证在 28 天以上，否则每缺勤一天，承包人应向发包人支付违约金500元。其他人员在现场的时间每月必须保证在 30 天以上，否则每缺勤一天，承包人应向发包人支付违约金500元。

施工过程中，如承包人主要管理人员因态度及工作能力问题无法使发包人及监理满意，发包人有权要求撤换，承包人必须执行；

发包人有权在半成品、成品进场后随时随机抽样检查，若发现不符合本合同双方约定的产品规格品牌、质量标准要求的，承包人必须无条件将不合格成品、半成品清退出场，工期不顺延。如检测结果合格，则检测费用由发包人承担；如检测结果不合格，承包人承担相关检测费用。

本工程不允许承包人擅自转包、分包。如确需分包，必须经发包人认可，否则，将视为违约，发包人有权扣除全部履约保证金；

9.2争议

9.2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时:

- 请 建设行政管理部门 调解；

- 调解不成的，采取以下第2 种方式解决：1、向 杭州市仲裁委员会提请仲裁2、向工程所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

### 10.1．工程分包

本工程发包人同意承包人分包的工程: 本工程不得分包、转包。

10.2双方关于不可抗力的约定: 六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

10.3本工程双方约定投保内容如下:

(l)发包人投保内容: 无

发包人委托承包人办理的保险事项: 无

(2)承包人投保内容: 职工意外伤害保险及其他按国家、省、市强制性规定需投保的内容，费用已包含在总价内。

10.4．担保

10.4.1本工程双方约定担保事项如下:

(l)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为: 无

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为:须在合同签订之后5个工作日内递交合同价10%的履约保证金。其中工期担保为履约保证金的30%，质量担保为履约保证金的30%，人员及设备到位率担保为履约保证金的20%，文明施工、环境保护、安全生产担保为履约保证金的20%，履约保证金在工程竣工、资料齐全，工程达到质量要求后，如无违约行为，则7天内全数退返，不计利息。

10.5合同份数

双方约定合同副本份数: 一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。